簡易公募型プロポーザル方式フロー図

標準日数                                                            標準日数

|  |  | 手続開始の公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15～ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 説明書交付開始 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技術提案書の提出期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10～ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一次選定（ヒアリングを依頼する者の選定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選定通知（ヒアリング依頼）及び非選定通知の送付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10～ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 非選定理由の説明 請求の受付期限 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 理由の説明請求に 対する回答期限 |  |  |  |
|  |  | ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次選定（技術提案書の特定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特定通知及び非特定通知の送付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 非特定理由の説明 請求の受付期限 |  |  |  |
|  |  | 契約の相手方の決定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 契約の締結 |  |  |  | 理由の説明請求に 対する回答期限 |  |  |  |